HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY  (na podstawie kosztorysów ofertowych)                                  ZAŁĄCZNIK  NR   2

Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa wraz  instalacjami medycznymi budynku głównego Ars Medical w Pile

| Lp. | Nr elementu | Nazwa elementu | Termin wykonania *) | Wartość Elementu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe |  |  |  |
| 2. | 1.2 a | Ściany żelbetowe (etap do poziomu stropu nad II p) |  |  |  |
| 3. | 1.2 b | Ściany żelbetowe (całość) |  |  |  |
| 4. | 1.3 | Szyby windowe |  |  |  |
| 5. | 1.4 | Klatki schodowe żelbetowe |  |  |  |
| 6. | 1.5 a | Stropy i podciągi (etap do poziomu stropu nad II p) |  |  |  |
| 7. | 1.5 b | Stropy i podciągi (całość) |  |  |  |
| 8. | 1.6 | Ściany wstęgi |  |  |  |
| 9. | 2 | Rozbiórki |  |  |  |
| 10. | 3.1 | PIWNICE - ściany nośne |  |  |  |
| 11. | 3.2 | Ściany działowe zabudowy |  |  |  |
| 12. | 3.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 13. | 3.4 | Sufity |  |  |  |
| 14. | 3.5 | Posadzki |  |  |  |
| 15. | 4.1 | PARTER –ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 16. | 4.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 17. | 4.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 18. | 4.4 | Sufity |  |  |  |
| 19. | 4.5 | Posadzki |  |  |  |
| 20. | 5.1 | I PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 21. | 5.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 22. | 5.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 23. | 5.4 | Sufity |  |  |  |
| 24. | 5.5 | Posadzki |  |  |  |
| *) Termin wykonania określony w odniesieniu do przekazania placu budowy w dniu 20.09.2012 r. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | 6.1 | II PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 26. | 6.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 27. | 6.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 28. | 6.4 | Sufity |  |  |  |
| 29. | 6.5 | Posadzki |  |  |  |
| 30. | 7.1 | III PIĘTRO - Ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 31. | 7.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 32. | 7.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 33. | 7.4 | Sufity |  |  |  |
| 34. | 7.5 | Posadzki |  |  |  |
| 35. | 8.1 | IV PIETRO - Ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 36. | 8.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 37. | 8.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 38. | 8.4 | Sufity |  |  |  |
| 39. | 8.5 | Posadzki |  |  |  |
| 35. | 9.1 | V PIETRO - Ściany nośne i osłonowe |  |  |  |
| 36. | 9.2 | Ścianki działowe zabudowy |  |  |  |
| 37. | 9.3 | Elementy wykończenia ścian |  |  |  |
| 38. | 9.4 | Sufity |  |  |  |
| 39. | 9.5 | Posadzki |  |  |  |
| 32. | 10 | Dach i kondygnacja techniczna |  |  |  |
| 33. | 11 | Elewacja |  |  |  |
| 34. | 12 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 35. | 13 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 36. | 14 | Windy i dźwigi towarowe |  |  |  |
| 37. | 15 | Prace zabezpieczające |  |  |  |
| Roboty sanitarne |  |  |  |  |  |
| 38. | 1 | Przyłącza i sieci wod-kan |  |  |  |
| 39. | 2 | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |
| 35. | 3 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |
| 36. | 4 | Instalacja gazów medycznych |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | 5 | Instalacja ciepła technologicznego |  |  |  |
| 38. | 6 | Instalacja wody lodowej |  |  |  |
| 39. | 7 | Instalacja wody lodowej |  |  |  |
| 40. | 8 | Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |  |  |
| Roboty elektryczne |  |  |  |  |  |
| 41. | 1 | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |
| 42. | 2 | Instalacja siłowa ogólna |  |  |  |
| 43. | 3 | Tablice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające |  |  |  |
| 44. | 4 | Instalacja odgromowa i wyrównawcza |  |  |  |
| 45. | 5 | Instalacja świetlenia zewnętrznego |  |  |  |
| 46. | 6 | Zasilanie budynku |  |  |  |
| Roboty teletechniczne |  |  |  |  |  |
| 47. | 1 | Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru |  |  |  |
| 48. | 2 | Instalacja sterująca oddymianie |  |  |  |
| 49. | 3 | Instalacja okablowania strukturalnego |  |  |  |
| 50. | 4 | Instalacja telewizji przemysłowej |  |  |  |
| 51. | 5 | Instalacja RTV |  |  |  |
| 52. | 6 | Instalacja włamania i kontroli dostępu |  |  |  |